게임 프로젝트 계획서

1. 프로젝트 개요

- 게임 주제: 스테이지별 적을 처치하는 2D 횡스크롤 액션 어드벤처

- 게임 이름: 무한냥력

- 목표: 다양한 조작과 빠른 움직임으로 재미와 긴장감을 주는 액션 게임 개발

2. 팀 구성 및 역할 분담

| 학번 | 이름 | 역할 | 주요 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10402 | 금재준 | 프로그래밍/기획 | 게임 로직, UI/UX 구현 |
| 10407 | 김현민 | 리소스(이미지, 음향 등)/기획 | 효과음, 이미지등 리소스 전반 관리 / 스테이지 구성 |
| 10408 | 김현서 | 프로그래밍/기획 | 게임 메인 로직 구현, 게임 시스템 기획 |

3. 주요 게임 기능 및 요소

- 조작 방법: 키보드(a, d: 이동, w:점프, k, l: 펀치&할퀴기 공격, q: 대시), 마우스(토스트 장착/해제 및 아이템 먹기)

- 캐릭터: 플레이어(주인공), 적 몬스터 4종+ɑ(중간보스, 최종보스)

- 아이템: 몬스터 처치 또는 쓰레기통에서 확률적 드랍을 통해서 버프/디버프 아이템 획득

- 토스트 장착: 각 토스트 마다 능력들이 있으며, 한개만 장착 가능, 마우스 클릭 시 설명 나옴

- 스테이지: 16개(일반 스테이지, 중간 보스, 최종 보스)

- 스탯 바: 화면 상단에 토스트와 체력, 스태미너 상태 표시

- 사망 및 재시작: 체력이 다 떨어지면 사망, 해당 스테이지부터 다시 시작

4. 개발 일정

| 주차 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 1주차 | 기획서 작성, 역할 분담 |
| 2주차 (빠른 리소스 필요) | - 게임에 필요한 캐릭터 또는 이미지 디자인 - 프로토타입 UI 제작 및 게임 화면 구성 |
| 3주차 | 게임 주요 기능 개발(캐릭터 이동/공격/충돌 프로그래밍) / PPT 기획 |
| 4주차(중간 발표) | PPT 제작 / 발표 및 피드백 점검 |
| 5주차 | 피드백 반영 / 문제점 분석 / 수정 사항 개발 |
| 6주차 | 게임 개발, 적 유닛 및 음식 클론 관리 함수 리팩토링 |
| 7주차 | 게임 마무리 개발 / 전체 테스트, 버그 수정, UI에 필요한 에셋(이미지, 효과음, 음악등등) 마무리 |
| 8주차 | 최종 점검 및 영상 제작 |

5. 개발 도구 및 언어

- 개발 언어: C# + Unity

- 그래픽 도구: Piskel, Figma, ibisPaint

- 음원/효과음: 무료 음원 사이트 활용(Pixabay등등), Fl studio(효과음 제작)

6. 기대 효과 및 목표

- 팀별 협업 경험

- 게임 제작 전과정 실습 및 개발 실력 향상

- 실전 경험 쌓기

- 창의적 문제 해결 능력 강화

7. 세부 게임 기획(간단 예시)

- 로비 → 오프닝 → 스토리 및 튜토리얼 → 스테이지 플레이 → 보스전 → 엔딩 → 로비

- 횡스크롤(플레이어가 화면 끝에 일정 거리만큼 가까워질 경우 이동 )

- 체력 및 스태미나 표시

- 적이 드롭한 Toast 스탯 클릭 → 상태 창 띄우기(상태 창 화면 밖을 클릭해서 화면 닫기) → Toast 프로필(현재 Toast 종류), 스탯(버프 및 디버프 정보), 교체 버튼(해당 Toast로 데이터를 받아오는 버튼)

→ 교체 시 Player 등에 있는 Toast 및 상태창의 Toast 프로필을 현재 장착한 Toast랑 대응 되는 모양으로 변경 → 이미 장착한 Toast는 다시 장착 못하게 교체 버튼 비활성화 → 만약 다른 Toast를 눌러서 새로 장착했다면 이전 Toast를 장착하는 버튼을 다시 활성화

- 적, 음식위치 호출 함수 제작 (위치, 드롭할 Toast 정보, 적 또는 아이템의 스탯 설정)

- 적은 이동속도, 체력, 공격력, 공격 속도, 스킨 종류, 생성 좌표, 본인이 사망시 드롭할 토스트 및 각각의 확률 지정 가능

- 음식은 회복 또는 데미지 수치 설정, 드랍되는 개수, 필요 공격 횟수(쓰레기통을 몇번 공격해야 음식이 나옴),  각각 드롭할 확률 설정 및 특정 위치에서 생성된 쓰레기통에서 드랍하게 설정 가능

- Toast는 프로필 이미지(Toast의 종류 표시), 버프 및 디버프 효과의 수치 & 확률적 보너스 수치치 및 각각의 효과가 장착될 확률 설정 가능

- Player 사망 → Fade-In(서서히 어둡게) → 해당 스테이지부터 재시작(Toast 정보 유지)

- 일시정지 기능 추가(esc버튼으로 일시정지 가능, 우측 상단에 버튼으로 상태 토글)

8. 참고 자료/벤치마킹

- CATO: Buttered Cat

- 산나비(SANAVI)

- Smilemo

9. 각오 및 다짐

- 모든 구성원이 각자 맡은 역할에 책임감을 가지고 임하며 개발과 기획에 최선을 다하겠습니다

- 매주 점검을 통해 소통하고 협업을 통해 완성도 높은 게임을 만들어내겠습니다

- 팀의 목표를 함께 세우고, 함께 이루어내는데 기여하는 팀원이 되겠습니다

- 서로의 아이디어를 존중하며 더 나은 결과를 만들기 위해 적극적으로 참여하겠습니다